PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 3]

| Họ và tên | Nguyễn ngọc tuyết nhung | Mã sinh viên | N25DTCN042 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT6 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe | Quản lý xe ,tài xế và phụ xe. | US-01 | Là 1 nhân viên điều phối, tôi muốn xem,theo dõi xe,tài xế và phụ xe, để điều phối hệ thống tốt,quản lý hoạt động đưa đón học sinh hiệu quả. |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | - Tự động cập nhật điểm đúng giờ sau mỗi chuyến. - Cảnh báo khi số học sinh vượt quá số ghế quy định. | US-02 | Là một hệ thống, tôi muốn hệ thống tự động cập nhật điểm đúng giờ sau mỗi chuyến, để hoạt động tốt hơn. Là một nhân viên , tôi muốn hệ thống phải có cảnh báo khi số học sinh vượt quá số ghế cho phép, để nhân viên kiểm soát tốt hơn,tránh sai sót thủ công và theo dõi kịp . |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small(NHỎ) | Story gộp nhiều chức năng bao gồm phân công chuyến,theo dõi GPS và tự động chấm điểm đúng giờ khiến phạm vi công việc quá lớn. |
| Testable (CÓ THỂ KIỂM THỬ) | Story chưa nêu rõ điều kiện để xác định việc theo dõi GPS và chấm điểm đúng giờ hoạt động chính xác. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là phụ xe , tôi muốn xem danh sách chuyến đưa đón đã được phân công, để biết các chuyến cần thực hiện. |
| US-X2 | Là phụ huynh , tôi muốn theo dõi vị trí xe đưa đón qua GPS, để biết thời gian xe dự kiến đến điểm đón . |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | MUST HAVE | Chức năng lập và phân công chuyến đưa đón là bắt buộc vì đây là nghiệp vụ cốt lõi cần thiết cho hệ thống. |
| US-02 | MUST HAVE | Chức năng theo dõi hành trình xe được ưu tiên vì giúp quý phụ huynh biết chính xác vị trí xe và hỗ trợ quản lý quá trình đưa đón. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Phụ huynh Tuấn đã đăng nhập và phiếu chuyến đưa đón CD-002 đã được phân công cho phụ xe Nguyên. | Phụ xe Tuấn mở chi tiết phiếu chuyến đưa đón CD-002 qua đường dẫn. | Hệ thống hiển thị đúng thông tin chuyến đưa đón ,bao gồm mã chuyến,thời gian,điểm đón, điểm trả học sinh và thông tin xe. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị hủy | -Hệ thống từ chối quyền truy cập, hiển thị thông báo không có quyền xem phiếu chuyến và không tiết lộ thông tin chi tiết. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceptance Criteria(AC) | Definition of Done (DoD) | Definition of Done (DoD) | Acceptance Criteria(AC) |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC mô tả điều kiện cụ thể mà 1 User Story phải đáp ứng. DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung để xác định một hạng mục công việc đã hoàn thành.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Cần xây dựng chức năng lập chuyến, phân công xe và nhân sự theo chuyến, kiểm tra dữ liệu. |
| US-02 | 8 | Cần tích hợp GPS, cập nhật vị trí và xử lý dữ liệu theo thời gian. |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên thảo luận về sự khác biệt giữa các ước lượng, đặc biệt là mức 21SP, để làm rõ các giả định và độ phức tạp. Tiếp sau đó, cả đội sẽ bỏ phiếu lại lần nữa cho đến khi đạt được sự đồng thuận giữa các dev. Nếu story quá lớn thì cần chia nhỏ, sau đó ước lượng lại.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (18+22+20)/3=20SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity = (4*10)-4 = 36SP Vậy Sprint 4 là 36 người/ngày Nếu so Capacity thông thường là 40 người/ngày thì còn 36/40*100%= 90% so với cam kết |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: SP lý tưởng là 13,2 nhưng SP thực tế là 20, chậm hơn so với lý tưởng là 6,8 SP. Kết luận cho thấy đội đang behind schedule. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 8 chạy liên tục đến ngày 10: Lý tưởng đạt được số SP phải là 4,4 SP nhưng trong quá trình thực tế SP đang ở mức 14 SP, quá trình hiển thị chậm hẳn 9,6SP. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?